2020年温州市市级政府投资项目前期计划

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 建设 地点 | 计划建设工期 | 总投资 | 2020年项目投资计划 |  | 2020年前期研究资金安排 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 工程形象进度 | 市级财政 | 其他 |  |
|  | 合计 | 项目数82个 |  |  | 21946093 | 113600 |  | - | - |  |
| 一 | 预备类（力争2020年开工） | 项目数35个 |  |  | 5698955 | 113600 |  | 财政已安排资金池予以保障 | - |  |
| （一） | 综合交通 | 项目数3个 |  |  | 3343700 | 5000 |  |  |  |  |
| 1 | 地铁M1线 | 项目全长32.5公里，全线地下线，南北走向，南起瓯海丽岙，由南向北依次经过温州乐园、大学城、附一医院，在城市核心区沿龙霞路、月乐西街、车站大道、学院西路、飞霞北路、环城东路之后，下穿瓯江后到达永嘉瓯北，沿罗浦路和瓯北大道布置，向东越楠溪江到达三江片区，再向北下穿楠溪江到达黄田高铁新城。全线共设23座站（换乘站5座），平均站间距1.4公里。 | 鹿城、瓯海、永嘉 | 2020-2025 | 2600000 | 5000 | 完成建设规划批复，力争年内试验段开工。 |  |  | 市铁管中心 |
| 2 | 文青高速公路 | 文成境内约21公里，起点接G4012文成段，经玉壶镇、青田仁庄等地，终点与金丽温高速青田段连接。 | 文成县 | 2020-2025 | 480000 |  | 完成工可审查，项建书批复，规划选址和用地预审报告评审，力争开工。 |  |  | *市交通运输局 市交发集团 |
| 3 | 绕城高速乌牛互通及连接线工程 | 起于永嘉乌牛街道开洋村，接七都大桥北汊桥，终点为乌牛互通（新建），全长5.3公里，按一级公路标准建设。 | 永嘉 | 2020-2023 | 263700 |  | 力争开工。 |  |  | *市交通运输局 市交发集团 |
| （二） | 农林水利 | 项目数1个 |  |  | 待定 | 待定 |  |  |  |  |
| 4 | 瓯江江心屿河段整治项目 | 对瓯江江心屿河段南北汊冲淤问题进行综合整治。 | 鹿城、永嘉 | 2020- | 待定 | 待定 | 力争开工。 |  |  | 市水利局 |
| （三） | 生态环保和市政基础设施 | 项目数14个 |  |  | 1585092 | 30600 |  |  |  |  |
| 5 | 温瑞大道南段快速路二期工程 | 工程北起朝阳新街，南至罗山大道，全长约8.3公里。 | 瓯海、瑞安 | 2020-2023 | 435800 | 10000 | 力争开工。 |  |  | *市住建局 市城发集团 |
| 6 | 沿江快速路温州西至广化路段 | 沿鞋都大道、望江路布设，长约3.9公里。 | 鹿城 | 2020-2022 | 210000 | 5000 | 力争开工。 |  |  | *市住建局 市城发集团 |
| 7 | 沿江快速路学院路至温州东段 | 学院路至温州东，长约6公里。 | 鹿城、龙湾 | 2020-2022 | 270000 | 5000 | 力争开工。 |  |  | 市住建局 |
| 8 | 沿江快速路文昌路段 | 机场大道至瓯海大道，长约2.6公里。 | 龙湾 | 2020-2022 | 161000 | 3000 | 力争开工。 |  |  | *市住建局 市城发集团 |
| 9 | 沿江快速路二期（机场大道东延段） | 金水路至瓯跃路，长8.3公里。 | 龙湾、浙南科技城 | 2020-2025 | 待定 |  | 力争开工。 |  |  | 市住建局 |
| 10 | 瓯江三桥及连接线(广化路提升准快速路) | 改造现状过境路和翠微大道、广化路交叉口，实现交通快速转换。 | 鹿城 | 2020-2021 | 40000 | 1000 | 力争开工。 |  |  | 市住建局 |
| 11 | 金丽温高速市区段兼具快速路功能改造 | 增加南北村、娄桥、温瞿路等出入口，并对现有出入口和收费系统进行改造。 | 鹿城、瓯海 | 2020-2026 | 380000 |  | 力争开工。 |  |  | 市交通运输局 |
| 12 | 温州市快速公交BRT二号西延线 | 由市府路起，沿划龙桥路、六虹桥路，至广化南路，全长5.3公里，连接BRT四号线。 | 鹿城 | 2020 | 2400 | 2400 | 力争开工。 |  |  | *市交通运输局 市交运集团 |
| 13 | 温州市快速公交BRT五号西延线 | 由汤家桥转盘起，沿新城大道、锦绣路、西山东路，至广化南路，衔接四号线，全长8.5公里。 | 鹿城 | 2020-2021 | 9700 | 1000 | 力争开工。 |  |  | 市交通运输局 |
| 14 | 温州市本级新建储备粮库一期工程—入口道路工程 | 总用地面积18.7亩，道路总长度510米，道路红线宽度20米。建设内容包括道路工程、管线工程、行道树、高挑路灯。 | 瓯海 | 2020-2021 | 11900 | 4000 | 力争开工。 |  |  | 市现代集团 |
| 15 | 滨江商务区T02、T03地块—经一路市政道路工程 | 道路北起新田路，南至蒲中路，长345米，宽12-15米。 | 鹿城 | 2020-2021 | 2272 | 800 | 力争开工 |  |  | 市城发集团 |
| 16 | 中央绿轴封闭区规划五路(府东路-规划六路)市政道路工程 | 东起规划六路，西至府东路，长约182米，宽24米。 | 鹿城 | 2020-2021 | 1220 | 200 | 力争开工。 |  |  | 市城发集团 |
| 17 | 滨江商务区环境整治提升工程 | 包含杨府山北片河道绿化工程西段、三十六村河河道整治工程、桃花岛体育休闲公园景观绿化工程、CBD14-07地块街头绿地工程、桃花岛T01-02B-C地块、CBD12-05地块场地治理工程基坑围护项目等6个项目。 | 鹿城 | 2020-2022 | 33400 | 5200 | 力争开工。 |  |  | 市城发集团 |
| 18 | 中央绿轴环境整治提升工程 | 包含城市中轴线D-28a、D-33地块景观驳坎及桥梁工程，城市中轴线D-34a地块绿地工程等2个项目。 | 鹿城 | 2020-2022 | 5200 | 400 | 力争开工。 |  |  | 市城发集团 |
| （四） | 保障安居及配套设施 | 项目数2个 |  |  | 68250 | 1500 |  |  |  |  |
| 19 | 滨江商务区T04-02A地块(桃花岛D地块)安置房建设工程二期 | 用地面积23946平方米，总建筑面积127405平方米，地上109723平方米，地下17682平方米。 | 鹿城 | 2020-2024 | 63000 | 500 | 力争开工。 |  |  | 市城发集团 |
| 20 | 温州市永强北片区瑶溪南单元12-B-07地块工程 | 总用地面积7609平方米，总建筑面积（地上＋地下）6239平方米，其中基层社区级老年服务中心2870平方米，开闭所120平方米，地下建筑面积3249平方米。 | 龙湾 | 2020-2022 | 5250 | 1000 | 力争开工。 |  |  | 市城发集团 |
| （五） | 卫生 | 项目数5个 |  |  | 213400 | 1650 |  |  |  |  |
| 21 | 温州市第六人民医院（市传染病医院）三期扩建工程 | 新建床位100张，三期拟征地8.7亩，总建筑面积10500平方米。 | 瓯海 | 2020-2023 | 9200 | 50 | 力争开工。 |  |  | 市卫健委 |
| 22 | 市疾控中心实验大楼建设工程 | 用地面积约25亩，总建筑面积35000平方米。 | 瓯海 | 2020-2025 | 30500 | 300 | 力争开工。 |  |  | 市卫健委 |
| 23 | 浙南公共卫生紧急医疗救援基地（国家区域性综合紧急医学救援浙南基地、应急医疗物资储备中心）建设工程 | 用地面积约35亩，总建筑面积65000平方米，包括建设紧急医学救援中心（应急医院）、应急医疗物资储备中心。 | 瓯海 | 2020-2025 | 36700 | 500 | 力争开工。 |  |  | 市卫健委 |
| 24 | 温州市中心医院双屿院区改扩建工程 | 总面积23亩，总建筑面积64000平方米，新增床位约800张。 | 鹿城 | 2020-2025 | 99000 | 500 | 力争开工。 |  |  | 市卫健委 |
| 25 | 温州市中西医结合医院（滨江院区）建设工程 | 用地面积约30亩，总建筑面积40000平方米，新建床位500张。 | 鹿城 | 2020-2024 | 38000 | 300 | 力争开工。 |  |  | 市卫健委 |
| （五） | 教育 | 项目数2个 |  |  | 5070 | 1350 |  |  |  |  |
| 26 | 龙湾中学校园改造提升工程 | 进行校园整体提升，施工面积约7.8万平方米。 | 龙湾 | 2020-2021 | 2800 | 1200 | 力争开工。 |  |  | 市教育局 |
| 27 | 温州特殊教育学校水疗康复馆建设工程 | 地上建筑面积1180平方米，地下建筑面积735平方米。 | 永嘉 | 2020-2021 | 2270 | 150 | 力争开工。 |  |  | 市教育局 |
| （六） | 文化旅游 | 项目数1个 |  |  | 2643 | 0 |  |  |  |  |
| 28 | 温州市翠微山烈士陵园纪念馆布展工程 | 布展面积4168平方米，其中，展示用房2002平方米，业务技术用房（藏品室、档案室等）436平方米，管理用房114平方米，公共用房（入口大厅、走廊、门厅等）1616平方米。主要建设内容包括雕塑、场景、展品布置及制作、多媒体与灯光设施等。 | 鹿城 | 2020-2022 | 2643 |  | 力争启动布展工程。 |  |  | 市退役军人事务局 |
| （七） | 政府公共服务设施 | 项目数7个 |  |  | 480800 | 73500 |  |  |  |  |
| 29 | 特警训练基地 | 用地面积约40亩，建筑面积约2万平方米。 | 鹿城 | 2020- | 待定 |  | 力争开工。 |  |  | 市公安局 |
| 30 | 车管所大院提升改造工程 | 对交警车管所大院围墙、地面进行改造。 | 鹿城 | 2020-2021 | 400 |  | 力争开工。 |  |  | 市公安局 |
| 31 | 温州新会展中心项目 | 总占地面积约1000亩，总建筑面积约55万平方米，其中展览及配套功能部分建筑面积约15万平方米，商业、办公、会展园区功能部分建筑面积约40万平方米。 | 瓯江口 | 2020-2025 | 350000 |  | 力争开工。 |  |  | 市现代集团 |
| 32 | 温州科技馆改造提升项目 | 项目包括场馆修缮，球幕影院建设，原展品及布展的报废拆除，展厅布展，展品设计、制作及安装等内容。布展面积为12590平方米；场馆修缮规模为球幕影院球体屋面修缮2235平方米、南北展厅彩钢瓦屋面修缮6020平方米、钢结构防腐防火29850平方米、原展品及布展拆除面积9669平方米。 | 鹿城 | 2020- | 16000 | 3500 | 力争开工。 | 3500 | 500 | 市科协 |
| 33 | 公安业务用房改造提升项目 | 包括市公安指挥大楼玻璃幕墙隔热防爆工程及设备更新、尸体解剖室改建等3个项目。 | 鹿城、瓯海 | 2020 | 1800 | 1800 | 力争开工并于年内完工。 |  |  | 市公安局 |
| 34 | 温州市交警支队五大队二中队业务用房 | 建筑面积约2000平方米。 | 经开区 | 2020 | 1500 | 200 | 力争开工。 |  |  | 市公安局 |
| 35 | 2020年市本级政府投资信息化项目 | 主要包括温州市912工程、市本级“雪亮工程”二期、温州公安大数据应用、智慧交管工程等107个系统新建或系统升级项目。 | 鹿城 | 2020-2022 | 111100 | 68000 | 有序启动温州市912工程、市本级“雪亮工程”二期、温州公安大数据应用、智慧交管工程等项目。 |  | 待定 | 市有关单位 |
| 二 | 研究类 | 项目数47个 |  |  | 16247138 |  |  | 财政安排研究经费1000万 |  |  |
| （一） | 综合交通 | 项目数9个 |  |  | 14674000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市域铁路S3线一期工程 | 起止点为温州站至瑞安新城广场，线路总长度35.8公里。 | 鹿城、瓯海、瑞安 | 2021-2024 | 1224000 |  | 开展前期工作。 |  |  | *市铁管中心 市铁投集团 |
| 2 | 温武吉铁路 | 全长约691公里，速度目标值200公里每小时，其中温州段约110公里。 | 温州市 | 2022-2026 | 1210000 |  | 争取列入十四五规划，完成预可研编制，争取启动编制可行性研究报告。 |  |  | 市铁管中心 |
| 3 | 温福高铁 | 经温州市、宁德市和福州市，全长约314公里，设计时速350公里，温州境内约106公里。 | 温州市 | 2022-2026 | 2920000 |  | 争取列入十四五规划，深化前期方案研究。 |  |  | 市铁管中心 |
| 4 | 甬台温高铁 | 线路长约258公里，速度目标值350公里每小时，其中温州段长约50公里。 | 温州市 | 2025-2029 | 1000000 |  | 争取列入十四五规划，深化工程预可行性研究。 |  |  | 市铁管中心 |
| 5 | 温义高速公路温州段 | 项目起于永嘉县桥下镇，顺接金丽温高速公路，经缙云与台金高速相接后，经永康与东永高速相交，顺接在建义东永高速至义务市区段，全长100 公里，其中温州段50 公里。 | 永嘉 | 2021-2024 | 1000000 |  | 完成线位论证方案。 |  |  | 市交通运输局 |
| 6 | 乐永青高速公路 | 全长101公里，双向四车道高速公路。 | 乐清 | 2022-2026 | 1600000 |  | 深化线位研究，编制线位研究报告。 |  |  | 市交通运输局 |
| 7 | 泰苍高速公路 | 项目起于泰顺县城南侧，与文泰高速公路相接，路线沿58省道走廊带往东，经泰顺泗溪、苍南莒溪，在观美互通和苍南县城之间设枢纽互通与甬台温高速相交，经苍南南宋、矾山、马站，设枢纽与在建甬台温高速复线相交，拟采用双向四车道，全长约100公里。 | 泰顺、苍南 | 2023-2027 | 1380000 |  | 启动前期研究。 |  |  | 市交通运输局 |
| 8 | 甬台温高速公路乐成至万全段拓宽 | 高速拓宽里程约57公里。 | 乐清、鹿城、瓯海、瑞安、平阳 | 2021- | 2060000 |  | 开展前期工作。 |  |  | *市交通运输局 市交发集团 |
| 9 | 地铁M2线一期工程 | 工程线路长27.9公里，均为地下线，共设车站23座，东西走向，起于鹿城区仰义街道陈村站，自西向东经过鞋都大道、鹿城路、望江西路、百里路、江滨路、会展路、机场大道，线路穿过茅竹岭后，止于龙湾浙南科技城站，其中换乘站3座，平均站间距1.2公里。 | 温州 | 2022-2027 | 2280000 |  | 建设规划批复。 |  |  | 市铁管中心 |
| （二） | 生态环保和市政基础设施 | 项目数20个 |  |  | 943353 |  |  |  |  |  |
| 10 | 滨海大道快速路 | 滨海大道北段接地处至海工大道，长约10.3公里。 | 温州市 | 2021-2024 | 待定 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市住建局 |
| 11 | 三垟隧道 | 南起温州医科大学附属第一医院，北至惠民路。 | 鹿城、瓯海 | 2021- | 待定 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市住建局 |
| 12 | 瓯江越江通道（府东路段） | 南起府东路，北至永嘉三江，隧道长度约2.5 公里 | 鹿城、永嘉 | 2021- | 190000 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市住建局 |
| 13 | 瓯江越江通道（环城东路段段） | 南起环城东路，北至永嘉瓯北，隧道长度约2 公里。 | 鹿城、永嘉 | 2021- | 150000 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市住建局 |
| 14 | 沿江快速路二期（东瓯大桥至学院路） | 线路长约11公里。 | 鹿城 | 2023-2026 | 待定 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市住建局 |
| 15 | 瓯海大道快速路西延 | 福州路至绕城西高速，长约3.6公里 | 瓯海 | 2024-2026 | 待定 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市住建局 |
| 16 | 瓯海大道（福州路—机场枢纽）辅道整治工程 | 对辅道路面进行整治，西段桥墩承台位置绿化进行拓宽解决路面拥起问题，同步对沿线景观绿化、隧道机电进行整治提升。 | 瓯海、龙湾 | 2021-2022 | 78253 |  | 开展前期研究。 |  |  | 市综合行政执法局 |
| 17 | 温州市快速公交BRT九号线 | 由学府北路起，沿温瑞大道、塘下大道，至瑞安塘下，全程约16.1公里。 | 瓯海、瑞安 | 2020-2021 | 12500 |  | 结合温瑞大道快速路建设作深化研究。 |  |  | *市交通运输局 市交运集团 |
| 18 | 中央绿轴市政道路工程 | 包含林村月牙路、规划五路(规划六路-万源路)、规划六路(市府路-锦江路)、东岸路、G-32、G-34b地块道路及桥梁、月落垟路(世纪公园-汤家桥路)、府东路（温州大道-东垟路），道路总长2365米。 | 鹿城、瓯海 | 2021-2024 | 19000 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市城发集团 |
| 19 | 中央绿轴环境整治提升工程 | 包含G-31a、G-31b、G-34a、G17、G18、G-24b-1、G-45b、G-50a、G-51、G-30b、G-35b、G-21b、G-09、G-10、G-11、G-37-02、G-37-03、G-38、G-39、G-32、G-34b、G07-03、G08、G-20b等地块，总用地面积约9.7万平方米。 | 鹿城、瓯海 | 2021-2024 | 29000 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市城发集团 |
| 20 | 杨府山北片市政道路工程 | 包含杨府山北片思明路、上涂路南段，道路总长约387米。 | 鹿城 | 2023-2024 | 900 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市城发集团 |
| 21 | 杨府山北片绿化工程 | 包含杨府山西入口景观工程、03-02-31地块、03-02-07地块、03-02-40B地块，总用地面积约18520平方米。 | 鹿城 | 2021-2024 | 30700 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市城发集团 |
| 22 | 洪殿片市政道路工程 | 包含洪殿片洪达路、上陡门路、凯旋路、高田路、黎明东路、海风路、海波路、海流路、灰桥南路、灰桥东路、航标路等11条市政道路，道路总长约5286米。 | 鹿城 | 2022-2024 | 65600 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市城发集团 |
| 23 | 洪殿片环境整治提升工程 | 包含洪殿片F-07、B-14、E-01、E-03、C-20、C-21、F-09、F-26、F-27、D-31、B-24、仓根河河道整治工程等项目。 | 鹿城 | 2021-2024 | 22500 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市城发集团 |
| 24 | CBD片市政道路工程 | 包含十号路地下东环（12-02、12-05）联通道、五号路地下东环（13-08、13-09）联通道、地下车行通道配套工程、商务一路二期、商务二路三期、商务三路一期、商务三路二期、商务四路二期、商务五路、商务七路、商务八路一期、商务八路二期等12个项目。 | 鹿城 | 2021-2023 | 130000 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市城发集团 |
| 25 | CBD及桃花岛片环境整治提升工程 | 包含CBD18-04、19-02、01-07、01-05，屿田T05-10、CBD01-08地块、体育休闲公园T02-16G-02地块、汤家桥路CBD核心区电力架空线迁改工程等8个项目。 | 鹿城、龙湾 | 2021-2024 | 50000 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市城发集团 |
| 26 | 桃花岛片市政道路工程 | 包含桃花岛蒲中路、纬一路、规划二路、经三路、七都二桥连接线、桃花岛体育休闲公园跨瓯江路人行天桥等6个市政项目。 | 鹿城 | 2021-2022 | 22700 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市城发集团 |
| 27 | 温州市核心片区江滨单元B-02地块建设工程 | 建设内容包括绿化、停车场等，用地面积约4870平方米。 | 鹿城 | 2021-2023 | 3500 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市城发集团 |
| 28 | 蒲州片市政工程 | 包括浦江南路长230米，横源路长847米，浦源路长458米，浦江北路长347米，浦东路长289米，聚源路长237米，五显路长188米，樟树路长375米，杨义桥及北向道路接线工程长225米，蒲州片P01-13、P04-06b地块停车场建设工程等10个项目。 | 鹿城、龙湾 | 2021-2024 | 131400 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市城发集团 |
| 29 | 温州市站前东小区停车库建设工程 | 总用地面积7044平方米，停车泊位约572个。 | 鹿城 | 2021-2023 | 7300 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市城发集团 |
| （三） | 保障安居及配套设施 | 项目数2个 |  |  | 145400 |  |  |  |  |  |
| 30 | 滨江商务区安置房项目 | 包含CBD01-04地块安置房、温州市核心片区洪殿单元D-30、D-31地块安置房建设工程、 温州市核心片区洪殿单元B-31地块安置房建设工程等3个项目，总地上建筑面积约8万平方米。 | 鹿城 | 2021-2024 | 121700 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市城发集团 |
| 31 | 滨江商务区及中央绿轴配套住宅设施工程 | 包括温州市滨江商务区蒲州片P04-12地块配套工程、中央绿轴区G-24b-3配套地块、桃花岛片区T04-12地块菜市场工程、温州市鹿城区汤家桥路CBD核心区电力架空线迁改工程等4个项目，建设菜场老人活动中心，青少年活动中心等配套设施。 | 鹿城、龙湾 | 2021-2024 | 23700 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市城发集团 |
| （四） | 教育 | 项目数9个 |  |  | 253600 |  |  |  |  |  |
| 32 | 温州肯恩大学（二期） | 项目占地300亩，总建筑面积120000平方米，包括外教公寓、学生公寓、食堂与综合服务设施。 | 瓯海 | 2022-2025 | 85000 |  | 开展前期工作。 |  |  | 温州肯恩大学 |
| 33 | 温州市中等幼儿师范学校鹿城校区扩建工程 | 总建筑面积约1.1万平方米，地下3600平方米。 | 鹿城 | 2021-2023 | 7000 |  | 争取完成立项批复。 |  |  | 市教育局 |
| 34 | 温州华侨职业中等专业学校宿舍楼改扩建（二期）工程 | 总建筑面积6731平方米，其中地上建筑5031平方米，地下室1700平方米。 | 鹿城 | 2022- | 3500 |  | 争取完成立项批复。 |  |  | 市教育局 |
| 35 | 温州第二高级中学三期工程 | 地上建筑面积约4万平方米，地下建筑面积4975平方米，架空层380平方米。 | 鹿城 | 2022- | 24000 |  | 争取完成调整方案确定。 |  |  | 市教育局 |
| 36 | 温州中学通道及新疆部扩建工程（原温州中学国际部） | 地上建筑面积约1.4万平方米，地下建筑面积1万平方米（约30亩）。 | 瓯海 | 2021- | 16000 |  | 争取完成控规调整工作及立项批复。 |  |  | 市教育局 |
| 37 | 温州市第十四高级中学扩建工程 | 扩建用地约2000平方米，地上建筑面积7000平方米。 | 鹿城 | 2021- | 4000 |  | 争取完成控规调整工作及立项批复。 |  |  | 市教育局 |
| 38 | 龙湾中学综合楼工程 | 校园内新建地上建筑面积约9000平方米。 | 龙湾 | 2021- | 4900 |  | 争取完成立项批复。 |  |  | 市教育局 |
| 39 | 滨江商务区及中央绿轴教育项目 | 包含CBD01-03地块、杨府山北03-02-09地块小学、中央绿轴G-24b-2地块小学扩建工程。 | 鹿城 | 2021-2025 | 67200 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市城发集团 |
| 40 | 温州技师学院扩建工程 | 选址瓯江口新区，用地面积约107.2亩，总建筑面积8.1万平方米，包括教师及学生公寓等校舍、室外体育训练设施及地下建筑物。 | 瓯江口 | 2021-2024 | 42000 |  | 深化前期工作。 |  |  | 温州技师学院 |
| （五） | 卫生 | 项目数1个 |  |  | 60800 |  |  |  |  |  |
| 41 | 温州市第七人民医院（精神病医院）新院区扩建工程 | 建设床位800张，需征用土地约120亩，总建筑面积49600平方米。 | 瓯海 | 2022-2026 | 60800 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市卫健委 |
| （六） | 文化旅游 | 项目数1个 |  |  | 385 |  |  |  |  |  |
| 42 | 温州市核心片区洪殿片区03-03-07地块未建部分工程（上江道观） | 用地面积约1190平方米，地上建筑面积约1100平方米。 | 鹿城 | 2021-2024 | 385 |  | 施工图设计。 |  |  | 市城发集团 |
| （七） | 体育 | 项目数1个 |  |  | 100000 |  |  |  |  |  |
| 43 | 温州奥林匹克体育中心三期工程 | 用地面积约150亩。 | 鹿城 |  | 100000 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市体育局、市城发集团（市体投集团） |
| （八） | 政府公共服务设施 | 项目数4个 |  |  | 69600 |  |  |  |  |  |
| 44 | 消防指挥中心二期工程 | 用地面积1.2万平方米，建筑面积2万平方米。 | 鹿城 | 2021-2023 | 12000 |  | 开展前期审批和地块土地征收工作。 |  |  | 市消防救援支队 |
| 45 | 温州（生态园）气象综合监测基地 | 建设 25米×40米的综合地面气象观测场，由原戒毒所房屋改造，用于气象设施监控、数据采集、数据处理分析、海洋气象研究、太阳能分析利用、值班、机房、配电用房及科普等。 | 瓯海 | 2021-2022 | 1900 |  | 立项、办理观测场用地审批、现场勘查、完成设计。 |  |  | 市气象局 |
| 46 | 桃花岛片区T02-09、10地块鹿城区环卫处清洁车队及后方基地工程 | 用地面积约2.1万平方米，建筑面积约4.2万平方米。 | 鹿城 | 2021-2022 | 24700 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市城发集团 |
| 47 | 杨府山北片公共服务项目 | 包括杨府山北片03-02-24地块建设工程（3号）、杨府山北片03-02-15地块建设工程（7号）、杨府山北片钱库宫文保迁建工程等3个项目，建设菜市场、卫生院、派出所、公厕、文保工程等。 | 鹿城 | 2021-2023 | 31000 |  | 开展前期工作。 |  |  | 市城发集团 |